生产环境MySQL数据库集群MHA上线实施方案

- 不停库操作

1.在所有节点安装MHA node所需的perl模块（需要有安装epel源）

yum install perl-DBD-MySQL -y

2.在所有的节点安装mha node

rpm -ivh mha4mysql-node-0.56-0.el6.noarch.rpm

3.将系统调用的脚本统一放到一个目录下

#这里统一放在了/usr/bin/目录下

/usr/bin/apply_diff_relay_logs

/usr/bin/filter_mysqlbinlog

/usr/bin/purge_relay_logs

/usr/bin/save_binary_logs

4. 安装MHA Manager根据生产环境实际IP更改配置文件和自动切换脚本

- 安装MHA Manger依赖的perl模块

yum install perl-DBD-MySQL perl-Config-Tiny perl-Log-Dispatch perl-Parallel-ForkManager perl-Time-HiRes -y

- 安装MHA Manager软件包

rpm -ivh mha4mysql-manager-0.56-0.el6.noarch.rpm

- 修改对应mysql环境所需的master_ip_failover脚本和mha配置文件

| manger管理IP | 配mha配置文件名 | 脚本名 |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.100 | base.cnf | base_master_ip_failover |
| 192.168.1.200 | exam_study.cnf | exam_study_master_ip_failover |

5. 设置集群内服务器ssh信任，使用检查MHA SSH插件脚本检测通过

masterha_check_ssh --conf=/etc/masterha/base.cnf

masterha_check_ssh --conf=/etc/masterha/exam_study.cnf

6. 设置定期清除relay_logs crontab

mysql默认会自动清理relay_logs，但MHA会使用relay_logs在主从切换时恢复数据，所以MHA会关闭relay_logs的自动清理功能，会导致relay_logs逐渐增多

*/30 * * * * purge_relay_logs --user=faxuan --password=faxuan.net --host=192.168.1.172 --port=3307 --disable_relay_log_purge >> /var/log/relay_log_purge.txt 2>&1

- 需要停库的操作

1.前端门户nginx挂维护页

2.停掉所有需要连接数据库的服务，避免写库

例如：resin、tomcat等服务

/etc/init.d/resin stop

/usr/local/apache-tomcat/bin/shutdown.sh

3.主库备份

用mysqldump或者xtrabackup对主库进行备份

4.关闭原keepalived，手动绑定VIP

/etc/init.d/keepalived stop

chkconfig keepalived off

base（我们公司会员积分的库）：

ifconfig eth0:1 192.168.1.101/22 up

ifconfig eth1:1 10.0.0.101/24 up

exam、study（我们公司考试、学习的库）

ifconfig eth0:1 192.168.1.201/22 up

ifconfig eth1:1 10.0.0.201/24 up

5.开启MHA

base：

nohup masterha_manager --conf=/etc/masterha/base.cnf --remove_dead_master_conf --ignore_last_failover < /dev/null > /var/log/masterha/base/manager.log 2>&1 &

#查看日志

tail -f /var/log/masterha/base/manager.log

exam_study：

nohup masterha_manager --conf=/etc/masterha/exam_study.cnf --remove_dead_master_conf --ignore_last_failover < /dev/null > /var/log/masterha/exam_study/manager.log 2>&1 &

#查看日志

tail -f /var/log/masterha/exam_study/manager.log

6.测试

6.1准备测试数据库

create database testdb

6.2建表

CREATE TABLE `test_table` (

`ID` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',

`DOMAIN_CODE` varchar(20) NOT NULL COMMENT '考试单位编号',

`EXAM_NAME` varchar(300) NOT NULL COMMENT '考试名称',

`EXAM_TYPE` int(1) NOT NULL COMMENT '考试类型(正式考试，补考)',

`TARGET_EXAM_ID` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '关联正式考试的ID(如果是补考，该处是必填)',

`EXAM_PICTURE_PATH` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '图示路径',

`EXAM_BEGIN_TIME` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '考试开始时间',

`EXAM_END_TIME` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '考试结束时间',

`EXAM_TIME` int(3) NOT NULL COMMENT '考试时长',

`EXAM_NEED_SCORE` int(5) NOT NULL COMMENT '考试所需积分',

`EXAM_PAPER_TYPE` int(1) DEFAULT NULL COMMENT '考试试卷类型（0固定、1随机）',

`EXAM_SCORE` double(6,2) DEFAULT NULL COMMENT '考试总分(关联试卷后回填)',

`EXAM_PASS_SCORE` double(6,2) NOT NULL COMMENT '考试及格分',

`EXAM_COMMIT_NUM` int(2) NOT NULL COMMENT '参考最大次数',

`EXAM_STATUS` int(1) NOT NULL COMMENT '发布状态0未发布，1已发布',

`EXAM_YEAR` varchar(5) NOT NULL COMMENT '年份',

`EXAM_PAPER_ID` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '关联试卷ID',

`EXAM_DISCRIPTION` varchar(1000) DEFAULT NULL COMMENT '考试备注',

`OPERATOR_USER_ACCOUNT` varchar(20) NOT NULL COMMENT '修改人',

`OPERATOR_TIME` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' COMMENT '修改时间',

`TARGET_DOMAIN_CODE` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '发布目标单位编号（发布时回填）',

`RANK` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '职务级别（发布时回填）',

`EXAM_DIPLOMA_ID` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '关联证书',

`DIPLOMA_NAME` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '证书标题(关联证书后回填',

`DIPLOMA_PICTURE_PATH` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '证书背景图片保存位置(关联证书后回填)',

`INDUSTRY_CODES` varchar(1000) DEFAULT NULL,

`LANGUAGE` int(2) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'è¯­è¨€ï¼ˆ0:å…¨éƒ¨,1:æ±‰è¯­,2:ç»´è¯­,3:è’™è¯­,4:å“ˆè¯­ï¼‰',

`EXT1` int(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '成绩计入学分的字段标识（0 是，1否）',

`EXT2` int(3) DEFAULT NULL COMMENT '成绩所占比例',

`EXT3` varchar(1) DEFAULT NULL,

`EXT4` varchar(1) DEFAULT NULL,

`EXT5` varchar(1) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`ID`),

KEY `DOMAIN_CODE` (`DOMAIN_CODE`),

KEY `EXAM_PAPER_ID` (`EXAM_PAPER_ID`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=365 DEFAULT CHARSET=utf8;

6.3写插入数据脚本

往数据库里插入数据的过程中停库测试

6.4网络中断测试

有的时候不是因为主库挂了，而是因为主库那台服务器网络中断了，所以也要进行VIP漂移等测试，所以这里要强调一下，不管是任何操作，或正上线任何东西，大家一定都要把问题考虑全面。

7.如果所有测试都没有问题，就恢复环境，补全mha配置文件，启动mha

因为测试完之后，mha会自动摘除down了的server标签，所以要补全配置文件

8.开启所有连库的服务（resin/tomcat）

/etc/init.d/resin start

/usr/local/apache-tomcat/bin/startup.sh

9.添加监控

利用zabbix等监控软件，监控mha的进程。

【注意】：之所以把命令都写出来，是因为，在生产环境中，一定要先写好上线流程的所有步骤，包括命令，然后在生产环境操作的时候，不要用手敲，一定要复制，复制一定不会出错，但是手敲，难免会出现错误，如果一个步骤出现问题，那么整个上线过程都会受到影响。